莘县莘冠塑料制品有限公司年扩建6000吨大棚膜项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2026年01月15日，莘县莘冠塑料制品有限公司组织召开了“年扩建6000吨大棚膜项目（一期）”竣工环境保护验收检查会。验收工作组由工程建设单位（莘县莘冠塑料制品有限公司）、验收监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东锦航环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组查阅了项目竣工环境保护验收监测报告，听取了建设单位关于环境保护设施（措施）落实情况的介绍，现场查看并核实了项目运营期环保工作落实情况，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，具体内容如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县莘冠塑料制品有限公司位于莘县十八里铺镇工业集聚区十八里铺村（莘县莘冠塑料制品有限公司院内）。公司预计总投资1000万元，在原有厂区内进行建设，不新增用地，新购置三层共挤黑白相间棚膜机组3套、残品回用机组1套、自用加工母料机组1套等设备，生产6000吨三色棚膜、1617.438吨母料。企业由于资金问题实际建设过程中仅购置残品回用机组1套、自用加工母料机组1套，未购置三层共挤黑白相间棚膜机组，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资400万元，利用自用加工母料机组生产母料，规模为年产1617.438吨母料，残品回用机组用于残品薄膜加工，年处理残品薄膜100吨，回用于大棚膜生产。

（2）建设过程及环保审批情况

本项目属于扩建项目。莘县莘冠塑料制品有限公司年产4000吨农用大棚膜项目，于2000年9月20日取得原莘县环境保护局出具的山东省“一控双达标”工业污染企业达标排放验收表，但因验收监测中未对生产中产生的有机废气进行监测，因此在《莘县莘冠塑料制品有限公司年产1万吨农用PO棚膜扩建项目》评价中，对于原有已建成项目合并进行评价。《莘县莘冠塑料制品有限公司年产1万吨农用PO棚膜扩建项目》于2018年1月11日取得原莘县环境保护局出具的环评批复（莘环报告表〔2018〕4号），于2018年7月8日完成自主验收。

《莘县莘冠塑料制品有限公司年产8000吨大棚膜扩建项目》并于2021年9月22日取得了莘县行政审批服务局出具的批复意见（莘行审报告表〔2021〕48号），项目批复以后由于市场经济、企业资金短缺等原因，一直未开展建设。目前市场经济稍微缓和，企业与设备厂家沟通得知此项目所需设备体型较大，需要拆除厂区大门及车间重建才得以将设备运至厂内，同时为节省成本预将厂内的残旧薄膜加工回用于大棚膜生产，将厂内环保相关手续简洁化，于是决定《莘县莘冠塑料制品有限公司年产8000吨大棚膜扩建项目》不再建设，继而建设《莘县莘冠塑料制品有限公司年扩建6000吨大棚膜项目》。

2025年4月莘县莘冠塑料制品有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司编制完成了《莘县莘冠塑料制品有限公司年扩建6000吨大棚膜项目环境影响报告表》，2025年5月29日聊城市生态环境局莘县分局以莘环报告表〔2025〕1号对其进行了审批，2025年6月本项目开工建设，2025年11月18日重新申请固定污染源排污许可证，许可证编号为91371522168053827H001Q，至此开始试生产。

2025年11月公司委托山东锦航环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东锦航环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2025年12月2日-3日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东锦航环保科技有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）验收范围

本次验收为莘县莘冠塑料制品有限公司年扩建6000吨大棚膜项目（一期）验收，验收项目环保措施落实及污染物达标排放情况。

二、工程变动情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，本项目变动如下：

| 项目组成 |  | 文件规定 | 本项目情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 |  | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 本项目建设性质不发生变化 | 不属于 |
| 规模 |  | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 环评设计：生产6000吨三色棚膜、 1617.438吨母料； 实际建设中：年产1617.438吨母料。 不属于增加生产能力。 | 不属于 |
|  |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 |  |  |
|  |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 |  |  |
| 地点 |  | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点 | 本项目建设地址与环评相同。 | 不属于 |
| 生产工艺 |  | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的 | 本项目不新增产品品种或生产工艺 | 不属于 |
|  |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 废气 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 环评设计环保设施为“过滤棉+等离子净化器+滤芯除尘器+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”，废气通过排气筒35米高DA004（一般排放口）排放。 实际建设过程中环保设施为“等离子净化器+干式过滤棉+布袋除尘+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”，废气通过排气筒28米高DA004（一般排放口）排放。 污染物总种类未变，处置方式未变均为除尘器，未导致第6条中所列情形之一。 | 不属于 |
|  |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 本项目废气不涉及主要排放口 |  |
|  | 废水 | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目废水处理与环评相同。 | 不属于 |
|  | 噪声 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 | 不属于 |
|  | 固废 | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固废方式未发生变化 | 不属于 |

对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号：本项目生产性质、生产地点、环保设施、生产规模、生产工艺变动均未发生重大变动，可进行竣工环保验收。

三、环境保护设施落实情况

（一）废气

本项目产生的废气主要为母料生产过程中加热、挤出工序产生的废气、残品回用生产过程中加热、挤出工序产生的废气。

母料、残品回用生产过程中加热、挤出工序产生的颗粒物、VOCs采用“等离子净化器+干式过滤棉+布袋除尘+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”处理后通过1根28m高排气筒DA004处理后达标排放。

母料上料、混料搅拌工序采用全封闭围帘，加强密闭。对于未收集到的废气通过车间以无组织形式排放。

（二）废水

本项目废水主要为循环冷却水和生活废水，循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（三）噪声

#### 本项目噪声主要为自用加工母料机组、残品回用机组、设备风机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（四）固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要有废包装材料、废滤芯（废布袋）、滤芯除尘器收尘、废滤网、机头废料、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废油桶、废含油抹布以及生活垃圾。

废包装材料、废滤芯（废布袋）、滤芯除尘器收尘、废滤网、机头废料属于一般固废，均收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。

环保设施产生的废催化剂、废过滤棉、废活性炭和设备维修保养过程中的废机油、废油桶、废含油抹布属于危险废物，产生后暂存危废暂存间，全部委托有资质的单位进行处置。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，生产负荷见为80%以上，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收的依据。

监测结果表明：

（一）废气

验收监测期间，DA004有组织VOCs最高排放浓度为2.25mg/m3，排放速率最大值为0.0107kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求，颗粒物最高排放浓度为1.7mg/m3，排放速率最大值为8.4×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中“一般控制区”标准、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2。

无组织VOCs最高排放浓度为0.65mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.714mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；车间外一点无组织VOCs浓度最高为0.57mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

（二）废水

本项目废水主要为循环冷却水和生活废水，循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（三）噪声

验收监测期间，监测点位东厂界昼间噪声最大值为50(dB)，夜间噪声最大值为47.1(dB)，南厂界昼间噪声最大值为57.7(dB)，夜间噪声最大值为48.5(dB)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

（四）污染物排放总量

废总量核查：根据企业提供资料年运行时间为7200小时，本项目VOCs折算满负荷排放总量为0.0963t/a，颗粒物折算满负荷排放总量为0.0756t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.109t/a,、颗粒物排放量为0.128t/a。

五、工程建设对环境的影响

项目建设按环评及其批复要求建设了环保设施。目前，相关环保设施运行状况良好，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。项目运行对周围环境影响较小。

六、验收结论

莘县莘冠塑料制品有限公司“年扩建6000吨大棚膜项目（一期）”实施过程中按照环评及其批复要求基本落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动，验收监测的污染物排放达到国家和山东省相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目在按下述要求与建议整改完善后通过环保验收。

七、要求与建议

1、按规范要求进一步完善验收报告编制内容，完善附图附件。

2、按照便于采集样品、便于计量监测、便于日常监督检查的原则规范设置排气筒监测采样孔、采样爬梯、采样平台和排放标识。

3、规范危废间建设，强化地面防渗，完善危废分区，规范设置环保标识，完善管理制度和管理台账。

4、加强废气处理设施的运行管理，确保处理效率。

八、验收人员信息

见附件。

莘县莘冠塑料制品有限公司

2026年01月15日